| 주차/일자 | 7-8주차 / 2.4~2.17 | 작성자 | 이상민 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개요 | 7~8주차 진행 보고서 |  |  |
| 회의 내용 | 2024.02.12 주간회의 (* 설날 연휴로 연휴 마지막 날 회의 진행) - 구현 내용 확인 - 코드 병합 논의 (서버, 클라이언트(애니메이션 블렌딩, 충돌처리)) - 깃허브 브랜치 정리 - 작업 과정 맞춤 - 병합은 매번 회의 때 마다 정리하기 - player.cpp - 플레이어를 framework가 아닌 Scene에서 작업하도록 수정 필요 - 이 외에도 클라이언트 코드 정리 필요 - 창업 현장 실습 관련 회의 - 세무서에 문의 - 필요 서류, 과정 - 임대차계약서 관련 문의 - 상민: 일단 제가 집주인한테 물어볼게요,,,, 2024.02.16 주간회의 (14:00) |  |  |
|  | [다음 주 회의 안건] |  |  |
| 주간 수행 내용 | [김정훈 - 서버] - 이동 회전 동기화 작업 및 이동하는 NPC 생성 - 이동 회전 동기화 작업 1. 클라이언트에서 이동을 한 후의 위치를 서버에 보낸다. 2. 서버는 클라이언트에게 받은 위치를 확인 후 이동 가능한 위치인지 확인하고 모든 클라이언트에게 위치를 동기화 한다. (현재는 2048 x 2048이지만 맵이 완성된 후에는 맵의 정보를 통해 이동가능 여부를 판별해야됨) 3. 이동 불가능한 위치로 이동했을 시 서버는 클라이언트의 위치를 마지막 이동 가능했던 위치로 이동시킨다. (Move 패킷의 멤버로 bool 값을 설정하는 방법 vs MoveOK 와 MoveFail 두개의 패킷으로 나누는 방법 중 효율적인 방법을 고민중) - 이동하는 NPC 구현하지 못하여 차주에 해야됨. 현재상태: 이동하지 않고 위치’만’ 바뀌는 NPC (차주에 문제점을 찾고 고칠 예정) |  |  |
|  | [김진선 - 클라이언트] 7주차 - 기존 BB 예제 분석 - file에서 mesh정보 불러올 때(쉐이더에서 해당 객체 buildobj()) bound 정보 받아 m_xmBoundingBox.orientation에 저장 - Framework.buildobj()에서는 다른 객제보다 바운딩 박스의 쉐이더 먼저 생성 - .orientation에 저장된 내용을 animate 할 때 업데이트 해줌 - 적용 - 수정사항 - 먼저 연산하기 위해 material의 PrepareShader 에서 생성 - 박스를 라인으로 띄우기 위해 topology를 변경하면 쉐이더 전체의 topology가 다 변경되기 때문에 인자로 topology 어떤거 쓸건지 받아오는 CreateShader() 추가 - 바운딩 박스의 경우 버텍스 버퍼로 띄우는거라 바운딩 박스를 위한 버텍스 버퍼 연산 추가 함. 8주차 - 모델 입출력 기존 코드 수정 - <mesh>에는 기존 fbx의 바운딩박스 정보가, <skinnedMesh>에는 유니티에서 수정한 바운딩 박스 정보가 들어오기 때문에 <skinnedMesh> 상의 바운딩 박스 내용만 사용하기로 결정 - <mesh>의 바운딩 박스 정보를 사용하지 않으며, 모델 export/import 과정의 순서상 <skinnedMesh>의 바운딩 박스 정보대신 입력되므로 해당과정을 삭제 - 모델별 수정&적용 - Robot 모델의 바운딩 박스가 회전되어있으나 회전 내용을 추출할 수 없으므로 직접 값을 조정하여 사용 - <skinnedMesh>에서 바운딩 박스 정보를 가져올 때 메인 박스를 제외한 다른 객체의 바운딩 박스가 예상치 못한 값으로 들어오는 현상 발생. 원인을 찾기 위해 모델의 bin 파일과 같은 내용의 txt 파일에서 검색해봤지만 해당 값을 찾을 수 없음. (위-디버깅 화면, 아래-.txt 파일) - 섬세한 조준을 필요로 하지 않으며, 위와 같은 문제가 발생하기 때문에 플레이어의 어깨선을 기준으로 한 큰 메인 바운딩 박스만 사용하도록 결정 (살금살금과 점프시의 바운딩 박스의 경우 애니메이션 블랜딩 완료후 수정하기로 함) - 수정한 모델은 prefeb 형식으로 공유 드라이브에 업로드 * 피봇 위치 : 모델 정수리 - Scene 변환을 위한 분리 - 주간 회의에서 의논한 바와 같이 Player의 정보를 scene에서 연산하도록 수정을 해야 추가 작업이 가능하여 기초 작업만 함. |  |  |
|  | [이상민 - 클라이언트] 7주차 - 플레이어를 3개를 렌더하는 것을 진행하였다. 각 플레이어는 다른 모델을 적용시켜서 우리가 사용할 3가지 캐릭터들을 움직일 수 있도록 하였다. 3가지 캐릭터들 마다 이동을 다르게 적용시키려 했지만 키보드 입력값을 받는 것 보다는 서버에서 직접 값을 넘기며 테스트 하는 방식이 효율적일 것 같아서 기능을 추가하지는 않았다. - 추가적으로 플레이어의 캐릭터들을 다른 자료구조 형식으로 사용하려 했는데 3가지의 플레이어만 있기 때문에 굳이 다른 방법은 사용하지 않고 나중에 객체의 개수가 많은 적 객체를 만들 때 vector를 사용해서 구현 하기로 결정하였다. - 플레이어 캐릭터의 AAD_OBJ 기능과 REMOVE_OBJ 기능을 구현했다. 서버에서 연결이 되면 캐릭터가 렌더되는 방식을 확인하기 위해서 필요한 기능이라고 전달받아서 구현하였다. 그 방법은 각 플레이어의 실제 메모리 값이 아닌 렌더를 하는지 마는지를 선택하는 방법으로 구현하였다. 그리고 혹시 클라이언트 쪽에서도 이 기능을 사용할 수도 있을 것 같아서 키보드 기능도 구현하였다. - 모두 렌더를 키고 끌 수 있으며 위의 사진들이 기능을 동작했을 때와 동작하지 않았을 때의 상태이다. - 키보드 입력값을 받을 때 this = !this 식으로 사용했다가 키보드의 입력이 빨라서 거의 랜덤으로 적용되길래 여러 키보드를 사용했다. 8주차 - 애니메이션 블렌딩을 성공한 주차이다. 하지만 이 기능을 모든 애니메이션에 적용시켜야 하기 때문에 이 기능을 이제 다음 주차에 적용시킬 예정이다. - 우선 구현하기 위해서 사용했던 것은 졸업한 선배의 블렌딩 소스를 받아서 그것을 바탕으로 제작했었다. 프로젝트의 이름은 DreamGame이라는 프로젝트를 받았다. 추가적으로 프로젝트를 보면서 확인하기 편하게 소스 파일들을 정리할 필요가 있다고 느꼈다. - Run + Idle 한 것이다. 사용한 알고리즘으로는 Matrix4x4 안에 있는 Interpolate()함수를 사용해서 두 애니메이션을 선형 보간 하였다. 아직 수정이 필요한 단계이며 키프레임이 하나만 출력되는 문제가 있다. 하지만 여태까지의 과정 중에서 가장 결과에 가까워졌으며 이 정도의 문제는 금방 해결할 수 있을 것 같은 문제이다. |  |  |
| 특이사항 | - 설날 연휴로 7-8주차 보고서를 통합하여 작성 |  |  |
| 다음 주 수행 계획 | [김정훈 - 서버] - NPC(로봇) 이동 [김진선 - 클라이언트] - 플레이어 프레임워크 수정 - 각 씬 구성 [이상민 - 클라이언트] - 애니메이션 블렌딩(모든 모델 및 애니메이션) |  |  |